# ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS

## Sistema de Chat Seguro con Firma Digital

Versión: 6.0

Fecha: 19 de noviembre de 2025

Período de Análisis: Anual

## 1. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

El presente análisis detalla los costos asociados al desarrollo, mantenimiento e infraestructura necesaria para operar un Sistema de Chat Seguro con Firma Digital, orientado a entornos corporativos, instituciones financieras, dependencias gubernamentales o empresas que requieren canales de comunicación seguros, auditables y con validez jurídica.

### Costo Total Estimado Anual

- Desarrollo y Mantenimiento: 0 - 15,000 USD

- Infraestructura (AWS): 600 - 1,200 USD/año

- Servicios Adicionales: 0 - 500 USD/año

 Total Estimado: 600 - 16,700 USD/año

## 2. COSTOS DE DESARROLLO

El costo de desarrollo considera la implementación del backend, la futura creación del frontend, procesos de pruebas, QA, documentación y posibles ajustes posteriores. Los valores se expresan en rangos dependiendo del costo por hora contratado o del personal interno asignado.

### Fase de Desarrollo Inicial

| Concepto | Horas | Costo/Hora | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo Backend | 80 | 50-100 USD | 4,000 - 8,000 USD |
| Desarrollo Frontend (previsto) | 40 | 50-100 USD | 2,000 - 4,000 USD |
| Pruebas y QA | 20 | 40-80 USD | 800 - 1,600 USD |
| Documentación Técnica | 15 | 40-60 USD | 600 - 900 USD |
| Subtotal | 155 | — | 7,400 - 14,500 USD |

Nota: Si el desarrollo se realiza completamente con recursos internos, estos costos pueden reducirse considerablemente.

## 3. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

Se analizan diferentes alternativas de infraestructura, principalmente AWS, así como opciones on-premise y otros proveedores cloud. Los costos pueden variar por región, tipo de instancia y uso real.

### Opción 1: AWS EC2

#### Instancia Recomendada: t3.medium

| Concepto | Especificación | Costo Mensual | Costo Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Instancia EC2 | 2 vCPU, 4 GB RAM | 30-35 USD | 360-420 USD |
| Almacenamiento EBS | 20 GB SSD | 2-3 USD | 24-36 USD |
| Transferencia de Datos | 100 GB/mes | 9-10 USD | 108-120 USD |
| Elastic IP | IP estática | 3.65 USD | 43.80 USD |
| Subtotal | — | 44-51 USD | 535-620 USD |

#### Instancia Mínima: t3.small

| Concepto | Especificación | Costo Mensual | Costo Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Instancia EC2 | 2 vCPU, 2 GB RAM | 15-18 USD | 180-216 USD |
| Almacenamiento EBS | 10 GB SSD | 1-2 USD | 12-24 USD |
| Transferencia de Datos | 50 GB/mes | 4-5 USD | 48-60 USD |
| Elastic IP | IP estática | 3.65 USD | 43.80 USD |
| Subtotal | — | 23-28 USD | 283-344 USD |

### Opción 2: Máquina Virtual On-Premise

| Concepto | Costo Inicial | Costo Anual |
| --- | --- | --- |
| Servidor Físico | 500-1,500 USD | 0 USD |
| Licencia de Sistema Operativo | 0-200 USD | 0-200 USD |
| Mantenimiento Técnico | 0 USD | 100-300 USD |
| Consumo Eléctrico | 0 USD | 120-240 USD |
| Subtotal | 500-1,700 USD | 220-740 USD |

### Opción 3: Proveedores Cloud Alternativos

- DigitalOcean: 12-24 USD/mes (144-288 USD/año)

- Linode: 12-24 USD/mes (144-288 USD/año)

- Microsoft Azure: costos similares a AWS

- Google Cloud Platform: costos similares a AWS

## 4. COSTOS DE CERTIFICADOS Y SEGURIDAD

### Certificados SSL/TLS

| Opción | Costo Inicial | Costo Anual | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Let’s Encrypt | 0 USD | 0 USD | Certificado gratuito y renovable automáticamente |
| Comodo SSL | 50-100 USD | 50-100 USD | Certificado comercial básico |
| DigiCert | 200-500 USD | 200-500 USD | Certificado empresarial de alta validación |
| Recomendación | 0 USD | 0 USD | Let’s Encrypt para la mayoría de casos |

### Servicios de Seguridad Complementarios

- Monitoreo de seguridad: 0-50 USD/mes

- Backups automatizados: incluido en AWS o 5-10 USD/mes

- Firewall o WAF: 0-20 USD/mes según proveedor

## 5. COSTOS DE SERVICIOS ADICIONALES

### Google Drive API (Opcional)

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Google Workspace Basic | 6 USD/usuario/mes |
| Almacenamiento extra | 0.02 USD/GB/mes |
| Llamadas API | Sin costo dentro de límites |

### Servicios de Correo (Opcional)

| Servicio | Costo Mensual | Costo Anual |
| --- | --- | --- |
| SendGrid (Free Tier) | 0 USD | 0 USD |
| SendGrid (Paid) | 15-80 USD | 180-960 USD |
| Amazon SES | 0.10 USD / 1000 correos | Variable |
| Mailgun | 35 USD+ | 420 USD+ |

### VPN (Opcional)

| Opción | Mensual | Anual |
| --- | --- | --- |
| OpenVPN (self-hosted) | 0 USD | 0 USD |
| AWS VPN | 36-72 USD | 432-864 USD |
| VPN comercial | 5-15 USD | 60-180 USD |

## 6. COSTOS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento contempla la continuidad operativa, actualizaciones de seguridad, monitoreo y respaldo de la plataforma.

### Mantenimiento Anual

| Concepto | Horas/Mes | Costo/Hora | Costo Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoreo y Soporte | 4 | 40-60 USD | 1,920-2,880 USD |
| Actualizaciones de Seguridad | 2 | 50-80 USD | 1,200-1,920 USD |
| Backup y Recuperación | 1 | 40-60 USD | 480-720 USD |
| Subtotal | 7 | — | 3,600-5,520 USD |

## 7. COMPARACIÓN DE ESCENARIOS

### Escenario 1: Mínimo (Desarrollo Interno)

- Desarrollo: 0 USD

- AWS t3.small: 283-344 USD/año

- Certificados: 0 USD

- Mantenimiento interno: 0-1,000 USD/año

 Total: 283-1,344 USD/año

### Escenario 2: Estándar

- Desarrollo: 0 USD

- AWS t3.medium: 535-620 USD/año

- Certificados: 0 USD

- Mantenimiento: 1,000-2,000 USD/año

 Total: 1,535-2,620 USD/año

### Escenario 3: Empresarial

- Desarrollo: 7,400-14,500 USD (único)

- AWS: 535-620 USD/año

- Certificados comerciales: 200-500 USD/año

- Mantenimiento: 3,600-5,520 USD/año

- Servicios adicionales: 500-1,000 USD/año

 Total primer año: 12,235-22,140 USD

 Total años siguientes: 4,835-7,640 USD/año

## 8. RECOMENDACIONES

### Entorno de Desarrollo o Pruebas

- Instancia AWS t3.small o DigitalOcean 12 USD/mes

- Certificado Let’s Encrypt

- Costo estimado: 144-420 USD/año

### Producción Pequeña o Mediana

- AWS t3.medium

- Backups incluidos

- Certificados gratuitos

- Costo estimado: 535-620 USD/año más mantenimiento

### Producción Empresarial

- Infraestructura escalada (t3.large o superior)

- Certificados empresariales

- Monitoreo profesional

- Costo estimado: 1,000-3,000 USD/año más mantenimiento

## 9. AHORROS POTENCIALES

- AWS Reserved Instances: reducción del 30-40 por ciento

- AWS Spot Instances: ahorro de hasta 90 por ciento en ambientes de prueba

- Certificados gratuitos Let’s Encrypt

- Mantenimiento interno para reducir gastos de soporte

### Retorno de Inversión (ROI)

- Reducción significativa de riesgos de seguridad

- Mayor eficiencia operativa por automatización

- Cumplimiento normativo en protección de datos

## 10. NOTAS IMPORTANTES

- Los costos estimados pueden variar dependiendo de ajustes en la arquitectura.

- El consumo real de AWS depende del tráfico y las cargas concurrentes.

- Los certificados gratuitos ofrecen el mismo nivel de cifrado que los certificados comerciales.

- El mantenimiento puede optimizarse mediante procesos automatizados.

- Servicios externos opcionales incrementan el presupuesto final según necesidades.

## 11. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento debe actualizarse:

- Cada seis meses

- Al introducir nuevas características

- Tras una migración de infraestructura

- Al implementar cambios significativos de seguridad

Última Actualización: 19 de noviembre de 2025

Próxima Revisión Recomendada: 19 de mayo de 2026