# PROJECT CHARTER

## Sistema de Chat Seguro con Firma Digital

Proyecto: Sistema de Comunicación Segura y Firma Digital

Versión: 6.0

Fecha de Inicio: 2025-10-08

Fecha de Última Actualización: 2025-11-19

Estado: En Desarrollo Activo

## 1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

### Nombre del Proyecto

Sistema de Chat Seguro con Cifrado Híbrido y Firma Digital

### Descripción General

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral de comunicación segura basado en una arquitectura cliente-servidor, que incorpora mecanismos avanzados de cifrado, validación de integridad, protección de datos y firma digital de documentos. El sistema está orientado a organizaciones que requieren confidencialidad, autenticidad y trazabilidad en sus comunicaciones internas y externas.

El objetivo principal es garantizar que todos los mensajes y archivos intercambiados mantengan un nivel de seguridad equivalente a los estándares corporativos y gubernamentales, integrando certificación, cifrado híbrido y un servidor centralizado para la gestión de claves y documentación.

### Objetivo del Proyecto

Desarrollar una plataforma robusta de comunicación segura que incluya:

- Cifrado híbrido (RSA + AES) para proteger información en tránsito.

- Validación de integridad mediante algoritmos hash seguros (SHA256).

- Implementación de firma digital para la certificación de documentos.

- Arquitectura escalable desplegada en la nube, con alta disponibilidad y redundancia.

- Capacidades de auditoría, historiales de mensajes y control de acceso basado en roles.

## 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

### Necesidad del Negocio

El aumento de amenazas cibernéticas, así como el intercambio constante de información sensible, hace indispensable contar con un sistema de comunicaciones cifrado que garantice la privacidad y autenticidad de la información. Las organizaciones necesitan asegurarse de que:

- Los mensajes no puedan ser interceptados o manipulados.

- Los documentos firmados digitalmente sean válidos y verificables.

- Las operaciones cumplan con normativas de protección de datos y confidencialidad.

- El sistema pueda crecer de acuerdo con la demanda y la evolución tecnológica.

### Beneficios Esperados

- Incremento en la seguridad de las comunicaciones corporativas.

- Reducción de ataques de interceptación, robo o alteración de información.

- Optimización de procesos mediante firmas digitales verificables.

- Mejora en la trazabilidad y auditoría de documentos y mensajes.

- Plataforma escalable adaptable a futuros requerimientos tecnológicos.

## 3. ALCANCE DEL PROYECTO

### Entregables Principales

#### Fase 1: Comunicación Segura (Completado)

- Sistema de chat basado en cifrado híbrido.

- Validación de integridad mediante SHA256.

- Implementación de certificados SSL/TLS para canales seguros.

- Autenticación con claves generadas dinámicamente.

#### Fase 2: Firma Digital (En Desarrollo)

- Módulo de firma digital para archivos TXT, PDF y ZIP.

- Servidor dedicado para almacenamiento seguro de documentos.

- Integración con herramientas de gestión documental.

- Notificaciones transaccionales por correo electrónico.

#### Fase 3: Infraestructura y Escalabilidad (Pendiente)

- Migración y despliegue completo en AWS.

- Configuración de VPN para accesos corporativos.

- Monitoreo avanzado, métricas, logging estructurado y alertas.

- Balanceo de carga y replicación para alta disponibilidad.

### Criterios de Aceptación

- Implementación funcional del sistema de cifrado híbrido.

- Módulo de firma digital operativo y verificable.

- Documentación técnica completa y actualizada.

- Superación de pruebas de penetración, seguridad y rendimiento.

- Compatibilidad con entornos corporativos y móviles.

## 4. STAKEHOLDERS

### Equipo de Desarrollo

- Desarrollador Principal

- Revisor de Seguridad Informática

- Administrador de Sistemas

### Usuarios Finales

- Personal técnico (ingeniería, TI, desarrollo).

- Personal administrativo y gerencial.

- Áreas que requieran firma digital de documentos.

### Patrocinadores del Proyecto

- Cliente u organización solicitante.

- Dirección de Tecnologías de la Información.

## 5. RIESGOS Y MITIGACIÓN

### Riesgos Identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Vulnerabilidades de seguridad | Media | Alto | Evaluaciones periódicas, actualizaciones, pruebas de penetración |
| Problemas de escalabilidad | Baja | Medio | Arquitectura distribuida, pruebas de carga, contenedores |
| Complejidad en despliegue | Media | Medio | Automatización con scripts DevOps y documentación |
| Dependencias externas | Baja | Bajo | Uso de versiones estables, librerías certificadas |
| Fallos en certificados digitales | Baja | Alto | Renovación automatizada, certificados redundantes |
| Pérdida de claves privadas | Muy Baja | Muy Alto | HSM, copias de seguridad cifradas, controles de acceso |

## 6. RECURSOS REQUERIDOS

### Recursos Humanos

- Desarrollador Full-Stack especializado en seguridad.

- Especialista en criptografía y firma digital (medio tiempo).

- Administrador de sistemas con experiencia en AWS (medio tiempo).

- Personal QA para pruebas funcionales y de seguridad.

### Recursos Técnicos

- Infraestructura en AWS (EC2, S3, RDS, CloudWatch).

- Certificados SSL comerciales o Let’s Encrypt.

- Almacenamiento seguro para logs y documentos firmados.

- Servidores con capacidad para cifrado en tiempo real.

### Recursos de Software

- Python 3.7 o superior.

- Librerías criptográficas (PyCryptodome o equivalentes).

- Servidor web asíncrono (FastAPI, Flask, uWSGI).

- Herramientas de auditoría y monitoreo.

- Repositorio privado para control de versiones.

## 7. CRONOGRAMA

### Hitos Principales

| Hito | Fecha Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Versión 1.0 – Funcionalidad básica | 2025-10-08 | Completado |
| Versión 3.0 – Cifrado híbrido | 2025-11-19 | Completado |
| Versión 5.0 – Implementación SSL/TLS | 2025-11-19 | Completado |
| Versión 6.0 – Firma digital avanzada | 2025-11-19 | Completado |
| Integración con Drive y correo | Pendiente | En progreso |
| Migración a AWS | Pendiente | Planificado |
| Implementación de VPN | Pendiente | Planificado |

## 8. PRESUPUESTO

### Resumen General

- Desarrollo: Incluido en personal interno.

- Infraestructura AWS: 50 a 100 USD mensuales (variable según tráfico).

- Certificados SSL: Gratuitos (Let’s Encrypt) o 50 a 200 USD anuales.

- Soporte, mantenimiento y monitoreo: Según demanda.

Para detalles completos consultar el documento: PRESUPUESTOS.md.

## 9. GESTIÓN DE CAMBIOS

### Proceso de Control de Cambios

- Registro formal de la solicitud de cambio.

- Análisis de impacto técnico, económico y de seguridad.

- Aprobación por parte de los stakeholders.

- Implementación controlada y pruebas internas.

- Actualización de documentación y registro de versiones.

### Documentación de Cambios

- CONTROL_CAMBIOS.txt: Registro detallado de modificaciones.

- README.md: Documentación técnica.

- Archivo de hashes MD5 para verificación de integridad.

## 10. CRITERIOS DE ÉXITO

### Indicadores de Cumplimiento

- Sistema completamente operativo con cifrado híbrido y firma digital.

- Documentación completa, estructurada y entregada.

- Pruebas de seguridad superadas (penetration testing, análisis estático).

- Sistema implementado en infraestructura productiva.

- Satisfacción del cliente y usuarios finales.

### Criterios de Finalización

- Entrega de todas las fases planificadas.

- Sistema en estado estable y con soporte activo.

- Capacitación a los usuarios y documentación técnica finalizada.

## 11. APROBACIONES

Patrocinador del Proyecto: ________________________________

Gerente de Proyecto: ____________________________________

Líder Técnico: __________________________________________

Fecha de Aprobación: ____________________________________

## 12. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Resumen Ejecutivo.docx

- Presupuestos.docx

- README.md

- Control de Cambios.docx

- Documentos de arquitectura y seguridad

Última Actualización del Documento: 2025-11-19

Versión del Documento: 1.0